Roadmap do Produto

Projeto: FishGuide

Versão: 1.0

1. Objetivo

Definir a ordem de desenvolvimento do FishGuide, garantindo entregas incrementais, redução de riscos e geração de valor desde as primeiras versões.

2. Princípios do Roadmap

- Cada versão deve ser utilizável.

- Funcionalidades complexas dependem de bases sólidas.

- Recursos experimentais (como IA) entram apenas quando houver dados suficientes.

- O MVP deve resolver o principal problema do usuário: planejar uma pescaria com confiança.

3. MVP (Versão 0.1)

Objetivo: entregar uma primeira versão funcional.

Inclui:

- Cadastro e login.

- Geolocalização.

- Tela HOJE.

- Clima.

- Marés.

- Astronomia.

- Índice FishGuide (baseado em regras).

- Mapa com pesqueiros.

- Cadastro básico de locais.

- Cadastro básico de espécies.

- Diário de pescarias.

Critério de sucesso: o usuário consegue planejar e registrar uma pescaria do início ao fim.

4. Versão 0.5

Objetivo: enriquecer o planejamento.

Novidades:

- Equipamentos.

- Iscas.

- Favoritos.

- Estatísticas pessoais.

- Alertas configuráveis.

- Snapshot da pescaria.

- Modo "Estou Pescando".

5. Versão 1.0

Objetivo: lançar oficialmente a plataforma.

Novidades:

- Comunidade.

- Curtidas.

- Comentários.

- Avaliações de pesqueiros.

- Eventos.

- Ranking.

- Conquistas.

- Compartilhamento com níveis de privacidade.

6. Versão 1.5

Objetivo: personalização.

Novidades:

- Perfil automático do pescador.

- Recomendações baseadas no histórico pessoal.

- Explicação detalhada das recomendações.

- Nível de Confiança da Recomendação.

7. Versão 2.0

Objetivo: inteligência coletiva.

Novidades:

- Aprendizado com dados anônimos da comunidade.

- Sugestões por região.

- Estatísticas colaborativas.

- Tendências de captura.

8. Versão 3.0

Objetivo: IA avançada.

Novidades:

- Recomendações preditivas.

- Assistente FishGuide.

- Reconhecimento de espécies por foto.

- Sugestão automática de iscas e equipamentos.

- Missões de pesca personalizadas.